기본소득지급을 목표로 하는 개인정보생성, 관리, 거래위한 SNS플랫폼 개발 계획

목적
개인정보를 사용자 본인이 생성, 소유, 결합, 분리, 관리, 가치화, 거래, 결제(구매), 상품화에 사용(활용)하여 기본소득을 지속적으로 창출하여

개발 기간: 14개월
Timeline: 총기간 1년 2개월
기획 단계: 	1~2개월
디자인 단계: 	1~2개월
개발 단계: 	3~6개월
테스트 단계: 	1~2개월
출시 단계: 	2개월

인력 구성: 20명
PM: 1명, PMO: 2명, 기획자: 1명, DBA:1명, 디자이너: 1명, 퍼블리셔:2명, 개발자: 4명, 블록체인/STO: 1명, 결제/거래: 1명, 챗봇API(Azure): 1명, 테스터:2명, PO: 1명, 등록/마케터: 1명

직무 역할:
PM: 프로젝트 관리책임자
PMO: 프로젝트 관리 지원조직
기획자: sns 플랫폼의 목표와 비전을 정하고, 요구사항을 분석하고, 프로젝트를 관리하는 역할입니다.
디자이너: sns 플랫폼의 UI/UX를 설계하고, 사용자의 편의성과 만족도를 높이는 역할입니다.
개발자: sns 플랫폼의 기능을 구현하고, 테스트하고, 유지보수 하는 역할입니다. 프론트 엔드, 백 엔드, 블록체인, STO, 결제, 챗봇 등 다양한 분야의 개발자가 필요합니다.
마케터: sns 플랫폼의 홍보와 유저 확보를 위한 전략을 수립하고, 실행하는 역할입니다.

관리 필수 요구 항목:

요구사항 정의서: sns 플랫폼의 목적, 범위, 기능, 비기능, 제약사항 등을 명세하는 문서입니다. 요구사항 정의서는 개발 프로젝트의 기준이 되므로, 정확하고 상세하게 작성해야 합니다3.

와이어프레임: sns 플랫폼의 화면 구성과 흐름을 도식화한 문서입니다. 와이어프레임은 UI/

모든 사용자의 기본소득제도 지급을 목적으로 하는 개인정보거래 sns플랫폼 개발에 필요한 기능목록

1. chatGPT API로 구축한 조회 기능
 - 챗봇 만드는 인공지능 플랫폼API 키: chatGPT API를 호출하기 위한 인증 키입니다. chatGPT API 키는 chatGPT 홈페이지에서 발급 가능
 - chatGPT API 요청: chatGPT API에 챗봇의 질문과 대답을 전달하기 위한 요청입니다. chatGPT요청은 REST API형식으로 구성됨
 - chatGPT API 응답: chatGPT API에 챗봇의 질문과 대답을 받기 위한 응답입니다. chatGPT API 응답은 JSON형식으로 구성됨

2. STO 거래기술 환경
STO는 증권형 토큰 공개로, 암호화폐 발행사에 대한 지분 소유권으로 볼 수 있는 개념입니다. 
STO 거래 기술환경을 구축하려면 다음과 같은 항목이 필요합니다.
- STO토큰 발행: STO 토큰은 블록체인 기반의 Smart Contract로 발행됩니다. STO 토큰 발행을 위해서는 블록체인 플랫폼, Smart Contract 언어, 토큰 표준 등을 선택해야 합니다.
- STO토큰 거래: STO 토큰은 가상자산 거래소에서 거래됩니다. STO 토큰 거래를 위해서는 가상자산 거래소의 입점, KYC/AML 절차, 거래 수수료 등을 고려해야 합니다.
- STO토큰 관리: STO 토큰은 증권형 토큰이므로, 법적인 제약과 규제를 준수해야 합니다. STO 토큰 관리를 위해서는 토큰의 발행량, 유통량, 소각량, 보유자, 권리 등을 기록하고 감독해야 합니다.

3. 결제시스템 (토큰 이용한 결제기능과 현금결제기능, 신용카드결제기능 포함)
시스템은 토큰을 이용한 결제 기능과 현금 결제 기능, 신용카드 결제 기능을 제공합니다. 결제 시스템을 구축하려면 다음과 같은 항목이 필요합니다.

4. 개인정보 생성, 관리, 거래 기능
- 개인정보 생성, 표시, 관리
- 거래 관계와 방식 기능
- 개인정보보호 규정에 맞춘 데이터 운용 및 보안관리 기능

5. 토큰을 명목화폐(Fiat money)로 전환하는 기능
-

SNS플랫폼 설계할 때 고려해야 할 항목

1. 데이터 기본단위 항목 설계
2. 기본소득지급 목적의 개인정보보호정책 기반의 보안기술 항목 설계
3. 연계되어야 할 데이터 기술환경 항목 설계
4. 사용자가 생성하는 개인정보보호 및 운용, 거래, 결제, 관리를 위한 항목 설계
5. 사용자간 정보교류 항목 설계
6.

개인정보를 사용자 본인이 생성, 가치화, 거래, 관리하기 위한 거래관계와 방식

- 개인정보를 수집, 이용, 제공하는 주체와 개인정보의 주인인 사용자 간에 동의를 획득하는 것이 필수적입니다. 동의는 명시적이고 구체적이어야 하며, 동의를 철회할 수 있는 방법도 제공되어야 합니다1.

- 개인정보를 targeting과 Retargeting 목적으로 사용하는 마케팅 주체는 개인정보 보호 우려와 규제에 적절하게 대응할 수 있는 인식과 기술적 인사이트를 갖추어야 합니다. 예를 들어, 쿠키나 픽셀 태그 등의 기술을 사용하여 개인정보를 수집하고 분석하는 경우, 사용자에게 그 목적과 방법을 알리고 동의를 구하는 것이 필요합니다2.

- 개인정보를 전자금융거래의 수단으로 사용하는 경우, 전자금융거래법에 따라 개인정보의 보호와 관리에 필요한 조치를 취해야 합니다. 예를 들어, 전자금융거래의 신청, 승낙, 철회, 거래내용의 확인 등에 필요한 정보를 사용자에게 제공하고, 전자금융거래의 내용과 결과를 사용자에게 통지하고, 전자금융거래의 증빙자료를 보관하고, 전자금융거래의 오류를 방지하고 정정하는 등의 의무를 이행해야 합니다3.

- 이상의 거래 관계와 방식은 개인정보의 가치와 책임을 적절하게 분배하고 보호하기 위한 것입니다.

개인정보 거래, 관리를 위한 SNS플랫폼 개발을 위해서 필요한 설계 항목들

- 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 위한 기준과 절차를 준수하는 것이 필요합니다. ISMS-P 인증은 개인정보의 수집, 이용, 제공, 파기 등의 과정에서 개인정보보호를 위한 기술적, 관리적, 물리적 보호조치를 적절하게 수행하고 있는지를 평가하고 인증하는 제도입니다. ISMS-P 인증을 받기 위해서는 개인정보보호 정책, 조직, 교육, 위험관리, 접근통제, 암호화, 개인정보 영향평가, 개인정보 유출사고 대응 등의 항목을 설계하고 적용해야 합니다.

- 개인정보의 가치와 책임을 사용자에게 돌려주기 위한 기능과 인터페이스를 설계하는 것이 필요합니다. 예를 들어, 사용자가 자신의 개인정보를 생성, 가치화, 거래, 관리할 수 있도록 도움을 주는 chatbot이나 AI를 제공하거나, 사용자가 자신의 개인정보를 어떤 목적과 방법으로 수집, 이용, 제공하는지를 쉽게 파악하고 동의하거나 철회할 수 있도록 하는 인터페이스를 제공하는 것이 필요합니다.

- 개인정보를 안전하고 효율적으로 거래할 수 있는 기술과 플랫폼을 설계하는 것이 필요합니다. 예를 들어, 블록체인이나 가상화폐와 같은 기술을 사용하여 개인정보의 신뢰성과 투명성을 높이고, 개인정보의 거래 과정과 결과를 기록하고 검증할 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 또한, 개인정보의 가치를 적절하게 측정하고 평가할 수 있는 기준과 방법을 설계하는 것이 필요합니다.

이상의 설계 항목은 개인정보 거래, 관리를 위한 SNS플랫폼을 개발하는 데 도움이 될 것입니다.